## Slide 1: Team C: People Counting System
Rehm | Muhsen | An | 09.11.2022
CE71 Projekt Computer Systems Engineering

## Slide 2
Gliederung
1
M1-Schwerpunkte
2
Vorstellung
3
Arbeitsstand
a
b
Konzept und Architektur
Anforderungen
a
Fortschritt
b
Probleme und Risken
4
Ausblick
2
Rehm | Muhsen | An

## Slide 3
Vorstellung| Projekt: people counting system
3
Rehm | Muhsen | An

## Slide 4
2 x HC-SR04
Raspberry Pi
Display
Taster
LEDs (rot, gelb, grün) – Warnung (Anzahl der Menschen)
  Annäherung an den Grenzwert – gelb leuchtend
  Erreichen an den Grenzwert – rot leuchtend
  Überschreitung des Grenzwerts – rot blinkend
  Ansonsten – grün leuchtend
Vorstellung | Projekt
4
Rehm | Muhsen | An
Bauteile

## Slide 5
M1-Schwerpunkte | Anforderungen
5
Rehm | Muhsen | An
Use-Case Modelling für Konzept und Architektur

## Slide 6
      Anzahl die Personen, die durch die Tür rein oder raus wollen.
      Zwischen zwei Bewegungsrichtungen unterscheiden.
      Anzahl der Personen aktualisieren.
      Anzahl der Personen (Zähler) anzeigen
      Vergleichen zwischen dem Grenzwert und dem aktullen Wert.
      Annähren an den Grenzwert (mehr als 90%) gelb leuchten.
      Erreichen des Grenzwerts (100%) rot leuchten.
      Überschreiten des Grenzwerts (mehr als 100%) rot blinken.
M1-Schwerpunkte | Anforderungen
6
Rehm | Muhsen | An
      Funktionale Anforderungen

## Slide 7
      Menschlicher Fehler
      Person hält sich längere Zeit im Messbereich auf (mehr als 10s).
      Mehr als eine Person hält sich im Messbereich auf.
      Person dreht sich im Messbereich um.
M1-Schwerpunkte | Anforderungen
7
Rehm | Muhsen | An
      Nicht Funktionale Anforderungen ( Techische Lösungen )
      Technische Fehler
      Der zu messende Bereich ist ausßerhalb der Sensorreichweite.
      Sensoren reagieren nicht.
      Display reagiert nicht.

## Slide 8
Projektmanagement:
Projektaufgabe gefunden
Use-Cases und Requirements festgelegt
Architektur festgelegt
Traceability-Tabelle angelegt
Projekt:
Hardware besorgt
Konnektivität hergestellt
Arbeitsstand | Fortschritt
8
Rehm | Muhsen | An

## Slide 9
Problem:
Konnektivität via Netzwerk
Abstrakte Risiken:
Zu hohes Zeitinvestment für gewisse Probleme
Konkrete Risiken:
Timinigprobleme bei der Zeitmessung mit Non-RTOS
  Kernel Modul
Sensoren unzureichend
  Time-of-Flight-Sensoren als Alternative
Arbeitsstand | Probleme und Risiken
9
Rehm | Muhsen | An

## Slide 10
Designphase:
Detailentwürfe
Stromlaufpläne
  Fritzing
Implementationsphase:
Hardware aufbauen
Code schreiben
…
Ausblick
10
Rehm | Muhsen | An

## Slide 11: Vielen Dank.

## Slide 12
www.htw-berlin.de